PAINEL DE PESSOAS

Backlog Vivo

Lista corrida de limitações conhecidas, melhorias futuras e ideias descartadas. Atualize este documento conforme o projeto evolui

Legenda: [PENDENTE] ainda não implementado. [PARCIAL] parcialmente resolvido. [CONSIDERAR] ideia levantada, sem decisão tomada.

# 1. Robustez e infraestrutura

[PENDENTE] Sem backend: a chave de API do usuário fica visível no navegador (aba de rede). Adequado para uso pessoal; publicação multiusuário exigiria um proxy intermediário.

[PENDENTE] Estado não sincroniza entre dispositivos: os projetos salvos ficam no IndexedDB local, não em nuvem.

[PARCIAL] Arquivo único (App.jsx) concentrando quase toda a lógica de aplicação. Adequado à fase atual; modularização em múltiplos arquivos é a refatoração natural de uma próxima fase.

[PENDENTE] Testes automatizados formais (Vitest/Playwright Test) não existem como suíte permanente rodável a qualquer momento; a validação foi feita manualmente a cada mudança ao longo do desenvolvimento.

[PENDENTE] Error boundary por gráfico: hoje, se um gráfico específico quebrar por um caso não previsto, o comportamento não é isolado por componente.

[PENDENTE] Cache do plano por hash da base: subir a mesma planilha duas vezes replaneja do zero, gastando uma chamada de IA desnecessária.

# 2. Qualidade e confiabilidade da IA

[CONSIDERAR] Supressão de grupo pequeno hoje só cobre campos de salário/CTC. Poderia se generalizar para qualquer métrica numérica sensível (ex: idade média de um cargo com 2 pessoas também identifica alguém).

[CONSIDERAR] O chat não mostra ao usuário a consulta estruturada que gerou uma resposta calculada sob demanda; mostrar isso aumentaria a auditabilidade.

[PENDENTE] Comparação de precisão entre provedores de IA (Gemini vs. Claude) usando a suíte de avaliação (pasta eval/) ainda não foi executada e documentada com números reais.

[PENDENTE] Detecção de outliers/dados suspeitos (salário negativo, data de desligamento anterior à admissão, idade impossível) não existe; a limpeza normaliza o que dá, mas não alerta sobre inconsistências grosseiras da base original.

[PARCIAL] O motor de consulta do chat aceita funcionarios e rs como fontes; outras combinações mais elaboradas (ex: listar registros individuais, não só agregados) não são suportadas.

# 3. Produto e experiência

[PENDENTE] Comparar dois períodos ou duas bases lado a lado (ex: este trimestre vs. o passado) não existe hoje; só uma visão por vez.

[PENDENTE] Favoritar gráficos/páginas: em dashboards com muitas páginas, não há como fixar os mais usados no topo.

[PENDENTE] Anotações manuais em gráficos (ex: pico de turnover em março por causa da fusão com a empresa X) não existem.

[PENDENTE] Templates de personalização salvos: não há como salvar preferências padrão (texto de expectativas, paleta) para reaplicar em bases futuras parecidas.

[CONSIDERAR] Preferência de tema (paleta/estilo/modo) é global do navegador, não por projeto salvo; trocar de projeto não muda o visual automaticamente.

[CONSIDERAR] O estilo visual (Clássico/Suave/Tech) hoje muda tipografia, raio de borda e sombra. Poderia se estender a mais elementos (densidade de espaçamento, peso de ícone) para uma diferenciação ainda mais forte entre estilos.

# 4. Segurança e privacidade

[PENDENTE] A amostra enviada na detecção de estrutura (cabeçalhos + até 4 linhas por aba) usa valores reais truncados. Uma opção de anonimizar essa amostra (mascarar nomes/valores reais por placeholders) não existe.

[PENDENTE] Log de auditoria de uso do chat (quais perguntas foram feitas, quais dados foram consultados) não existe; relevante apenas se o projeto evoluir para uso multiusuário corporativo.

[PARCIAL] Análise de impacto à privacidade formal foi produzida em documento separado; vale revisão periódica conforme novas funcionalidades forem adicionadas.

# 5. Escalabilidade para outras áreas

[PENDENTE] A arquitetura de detecção/planejamento é agnóstica de domínio, mas o dicionário de campos canônicos (ROLE_CANONICAL_FIELDS) é específico de RH. Adaptar para outra área (financeiro, comercial) exigiria construir um dicionário equivalente; ainda não iniciado.

[PENDENTE] Nenhum teste foi feito com uma base fora do domínio de RH para validar a hipótese de generalização entre áreas.

# 6. Ideias levantadas e descartadas (registro para não retrabalhar)

- Listagem de registros individuais no chat (não só agregados): avaliada como funcionalidade genuinamente diferente do padrão atual (que só agrega), exigindo novo desenho de limites de privacidade antes de implementar. Não descartada, apenas adiada. - Fine-tuning de modelo próprio para reduzir alucinação: descartado por ora. A estratégia de saída estruturada validada já entrega o nível de confiabilidade necessário sem o custo de treinar um modelo customizado.